BUSSOLA AI

# Blueprint operativo

Architettura, CMS, sicurezza, newsletter, SEO e Assistente Editoriale AI

Documento di riferimento per lo sviluppo di Bussola AI insieme a Claude e agli strumenti tecnici selezionati.

Versione 2.1 — 13 agosto 2026

Decisione architetturale fissata Stack di riferimento: GitHub per il codice e il versionamento, Netlify per hosting/deploy, Supabase per database/auth/storage, OpenAI API per l'Assistente Editoriale AI. L'Admin Centre è un CMS custom privato.

# 0. Scopo del documento e decisioni già fissate

Questo documento traduce le decisioni progettuali in una specifica operativa. Deve essere usato come fonte di verità durante lo sviluppo: prima si implementa la struttura, poi si aggiungono le funzioni avanzate.

## 0.1 Obiettivi

• Rendere Bussola AI un prodotto editoriale indipendente, non un insieme di pagine statiche.

• Gestire articoli, formazioni e newsletter da un Admin Centre senza modificare il codice per ogni contenuto.

• Aggiornare automaticamente Home, Archivio, Formazioni, sitemap e metadati SEO in base ai contenuti pubblicati.

• Rendere l'area Admin realmente protetta, con autenticazione forte, MFA e autorizzazioni a livello database.

• Integrare un Assistente Editoriale AI persistente nell'Admin Centre, con istruzioni, knowledge base, memoria conversazionale e strumenti sul CMS.

• Mantenere l'ultima decisione editoriale e tutte le azioni irreversibili sotto controllo umano.

## 0.2 Decision register

| Decisione | Scelta |
| --- | --- |
| Hosting / deploy | Netlify |
| Repository / versionamento | GitHub |
| Backend dati | Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + RLS) |
| CMS | Admin Centre custom di Bussola AI |
| Area Admin | /admin, nessun link nell'area pubblica |
| Login | Account admin unico iniziale + password forte + MFA TOTP; self-signup disabilitato |
| Pubblicazione articoli | Immediata o programmata |
| Home | Ultimi 3 articoli + formazione promossa/prossima |
| Archivio | Tutti gli articoli numerati #001, #002… + categoria/colore |
| Formazioni | Webinar, corsi, formazione su misura; stessa logica di stati/programmazione |
| Newsletter | L'evento di pubblicazione articolo genera la campagna e l'invio, con protezione anti-duplicazione |
| AI | Assistente nell'Admin via OpenAI API, non un GPT da usare nel sito ChatGPT |
| Controllo AI | Può leggere e preparare bozze; pubblicazione, invio newsletter ed eliminazioni richiedono conferma |

## 0.3 Principio guida

Regola del sistema editoriale L'Admin modifica i dati. Il sito decide automaticamente dove e come mostrarli. Pubblicare un articolo una volta deve aggiornare tutto ciò che dipende da quell'articolo.

# 1. Architettura target

L'architettura separa codice, hosting, dati, automazioni e intelligenza artificiale. Questa separazione rende il progetto manutenibile e permette di cambiare singoli componenti senza rifare l'intero sito.

SVILUPPO
Claude / editor locale
        ↓
GitHub (repository, branch, versioni)
        ↓
Netlify (build, deploy, CDN, funzioni)

DATI E BACKEND
Supabase
├─ PostgreSQL
├─ Auth + MFA
├─ Storage
├─ RLS
└─ Edge Functions / API

AI
Admin Centre
        ↓
backend autenticato
        ↓
OpenAI Responses API
├─ Instructions
├─ Knowledge Base
├─ Conversation state
└─ Tools sul CMS

## 1.1 Flusso tra i componenti

| Componente | Responsabilità |
| --- | --- |
| GitHub | Codice sorgente, history, branch, pull request, rollback del codice. |
| Netlify | Pubblicazione del frontend, deploy preview, build di produzione, funzioni serverless e trigger programmati quando necessari. |
| Supabase | Fonte dati editoriale: articoli, categorie, formazioni, utenti, newsletter log, media, conversazioni AI, audit. |
| OpenAI API | Generazione, chat, retrieval della KB, structured output e tool calling. |
| ESP newsletter | Invio effettivo email, gestione deliverability, bounce e unsubscribe. Provider da scegliere in fase implementativa. |
| Google Search Console | Monitoraggio indicizzazione e performance organica. |

## 1.2 Ambienti

• Produzione: dominio definitivo + database produzione.

• Staging: preview protetta o branch deploy per testare migrazioni, layout e flussi prima della produzione.

• Locale: sviluppo con variabili d'ambiente separate.

Vincolo Mai utilizzare chiavi di produzione nel frontend o nei repository Git. Tutti i segreti devono stare in variabili d'ambiente server-side.

# 2. Area pubblica

## 2.1 Home

La Home è una vetrina dinamica. Il blocco iniziale di presentazione può restare relativamente stabile; le sezioni editoriali sottostanti si alimentano automaticamente dal CMS.

| Blocco | Regola |
| --- | --- |
| Hero | Presentazione Bussola AI + CTA newsletter. |
| Ultimi articoli | Mostrare automaticamente gli ultimi 3 articoli pubblicati, ordinati per published_at decrescente. |
| Formazione in evidenza | Se esiste una formazione marcata homepage_featured = true, mostrare quella. Altrimenti mostrare la prossima formazione pubblica in ordine cronologico. |
| Newsletter CTA | Form di iscrizione con consenso e flusso di conferma. |
| Footer | Navigazione, privacy, cookie/informazioni legali, contatti, social. |

Automazione Home La Home non deve essere modificata manualmente ogni volta che esce un articolo o una formazione.

## 2.2 Archivio articoli

L'Archivio mostra tutti gli articoli pubblicati, con numerazione editoriale permanente e badge di categoria.

#027  [STRUMENTI]  Titolo articolo
#026  [NOVITÀ]      Titolo articolo
#025  [GUIDA]       Titolo articolo

• Numero editoriale assegnato alla prima pubblicazione; non riutilizzare numeri rimossi.

• Categorie gestite da Admin; ogni categoria ha nome, slug, colore e stato attivo/inattivo.

• Filtri e ricerca possono essere aggiunti senza cambiare il modello dati.

• URL consigliato: /articoli/<slug>.

## 2.3 Formazioni

La pagina Formazioni usa lo stesso principio del CMS: nessuna card hardcoded. Deve mostrare solo contenuti pubblici/attivi.

• Tipologie: Webinar, Corso, Workshop, Formazione su misura, Evento — elenco modificabile.

• Stati: Bozza, Programmato, Aperto, Completo, Terminato, Archiviato.

• Per 'Su misura' la data può essere assente e la CTA porta al contatto/richiesta.

• Una formazione può essere promossa in Home indipendentemente dalla sua posizione cronologica.

# 3. Admin Centre = CMS custom di Bussola AI

CMS significa Content Management System. In Bussola AI il CMS è l'Admin Centre costruito specificamente per il progetto: invece di usare WordPress o un headless CMS generico, si realizza un'interfaccia che gestisce solo le funzioni realmente necessarie.

## 3.1 Menu target

Dashboard
Contenuti
├─ Articoli
├─ Nuovo articolo
├─ Categorie
└─ Calendario editoriale

Formazioni
├─ Elenco
├─ Nuova formazione
└─ Calendario

Newsletter
├─ Iscritti
├─ Campagne
└─ Invii / errori

Media
AI Assistant
SEO
Analytics
Impostazioni
Audit log

## 3.2 Dashboard

• Articoli pubblicati / bozze / programmati.

• Formazioni attive / future.

• Iscritti newsletter e trend.

• Ultime campagne e stato invio.

• Prossimi contenuti programmati.

• Alert operativi: invio fallito, build fallita, contenuto senza SEO/immagine, ecc.

## 3.3 Editor articolo

| Gruppo | Campi principali |
| --- | --- |
| Identità | Titolo, slug, numero editoriale, autore, categoria, tag. |
| Contenuto | Lead/estratto, body, immagine copertina, alt text. |
| Pubblicazione | Stato, pubblica ora / programma, data e ora, featured opzionale. |
| SEO | SEO title, meta description, canonical, OG image. |
| Newsletter | Invia newsletter sì/no, oggetto, preheader, body, stato campagna. |
| Sistema | created_at, updated_at, published_at, site_live_at, revision/version. |

## 3.4 Calendario editoriale

Vista unica di articoli e formazioni programmate. Il colore deve distinguere tipologia e stato; il calendario è un'interfaccia, non una seconda fonte dati.

• Click sul contenuto → apertura editor.

• Drag & drop opzionale in una fase successiva; ogni cambio data deve aggiornare scheduled_at.

• Tutti i timestamp salvati in UTC, visualizzati nell'Admin in Europe/Zurich.

# 4. Modello dati consigliato

Il modello seguente è la base. I nomi esatti possono essere adattati allo stack frontend, ma le responsabilità devono rimanere separate.

| Tabella | Scopo |
| --- | --- |
| profiles | Profilo dell'utente admin e ruolo applicativo. |
| categories | Categorie editoriali e colori. |
| articles | Contenuti articolo, stato, SEO, programmazione, newsletter. |
| formations | Webinar/corsi/formazioni su misura e stato. |
| media_assets | File, URL, alt text, metadati. |
| newsletter_subscribers | Mirror minimo degli iscritti/stati; il provider email resta responsabile di deliverability e unsubscribe. |
| newsletter_campaigns | Campagna associata a un articolo/formazione. |
| newsletter_deliveries | Esiti, provider id, errori aggregati. |
| outbox_events | Eventi affidabili da processare: article.published, site.rebuild, newsletter.send. |
| ai_conversations | Conversazioni dell'Assistente Editoriale. |
| ai_messages | Messaggi/metadati se si decide di conservare una copia applicativa. |
| audit_logs | Azioni sensibili: login, publish, delete, newsletter, tool AI. |
| site_settings | Impostazioni globali: default SEO, CTA, configurazioni non segrete. |

## 4.1 Campi chiave di articles

id (uuid)
publication_number (integer, unique, nullable finché non pubblicato)
title
slug (unique)
excerpt
content
category_id
cover_image_url
cover_alt

status = draft | scheduled | published | archived
scheduled_at
published_at
site_live_at

seo_title
seo_description
canonical_url
og_image_url

newsletter_enabled
newsletter_status = pending | queued | sent | failed | skipped
newsletter_sent_at

created_at
updated_at

## 4.2 Numerazione #001

• Assegnare publication_number solo nel momento della prima pubblicazione.

• L'operazione deve essere atomica per evitare duplicati.

• Non rinumerare articoli già pubblicati.

• Un articolo tornato in bozza conserva il proprio numero se era già stato pubblicato.

# 5. Workflow di pubblicazione: articolo → sito → newsletter

La pubblicazione è un evento di dominio. Non deve essere una sequenza di chiamate fragili direttamente dal browser.

## 5.1 Flusso immediato

1. Admin preme PUBBLICA
2. Backend verifica autenticazione + MFA + autorizzazione
3. Validazione contenuto (titolo, slug, body, categoria, SEO minimo)
4. Transazione DB:
   - assegna #progressivo se necessario
   - status = published
   - published_at = now()
   - crea outbox event article.published
5. Worker processa event:
   - trigger Netlify build / revalidation
6. Quando la pagina è effettivamente online:
   - site_live_at valorizzato
   - accoda newsletter.send
7. ESP invia la newsletter
8. newsletter_sent_at valorizzato
9. Log e stato visibili in Admin

Ordine importante La newsletter deve partire solo quando l'articolo è realmente raggiungibile online. Evita di inviare un'email con un link che può ancora restituire 404 o una versione vecchia.

## 5.2 Pubblicazione programmata

• L'articolo resta non pubblico fino a scheduled_at.

• Un job schedulato identifica i contenuti dovuti e richiama lo stesso identico workflow di pubblicazione immediata.

• La logica non va duplicata: 'pubblica ora' e 'pubblica alla data' devono convergere nello stesso servizio.

• Con Netlify è possibile usare Scheduled Functions; in alternativa si può schedulare una Edge Function/cron lato backend. La scelta finale deve privilegiare affidabilità e semplicità.

• Salvare gli orari in UTC e convertire in Europe/Zurich nell'interfaccia.

## 5.3 Idempotenza e anti-doppio invio

newsletter_enabled = true
newsletter_status = queued
newsletter_sent_at = null
idempotency_key = "article:<article_id>:newsletter:v1"

• Lo stesso evento non deve produrre due campagne.

• Un semplice aggiornamento dell'articolo dopo la pubblicazione NON deve reinviare la newsletter.

• Per reinviare, usare un'azione esplicita e una nuova campagna/versione.

• Registrare provider_message/campaign_id per riconciliare gli invii.

## 5.4 Cosa si aggiorna automaticamente

| Elemento | Effetto della pubblicazione |
| --- | --- |
| Archivio | Compare l'articolo con # e badge categoria. |
| Home | Entra nei 3 più recenti; il quarto esce dalla Home ma resta in Archivio. |
| Pagina articolo | Diventa pubblica all'URL canonico. |
| Sitemap | L'URL viene incluso tra i contenuti pubblici. |
| Structured data | Generato Article JSON-LD con campi disponibili. |
| Newsletter | Campagna associata all'articolo e inviata solo dopo live check. |
| AI knowledge | L'articolo può essere indicizzato per ricerca semantica interna e suggerimenti futuri. |

# 6. Newsletter: infrastruttura e regole

La newsletter è parte del prodotto, non un'appendice. Il CMS deve conservare lo stato editoriale della campagna, ma l'invio è preferibile affidarlo a un ESP specializzato per reputazione, bounce, unsubscribe e deliverability.

## 6.1 Requisiti minimi

• Double opt-in o processo di conferma adeguato alla strategia legale scelta.

• Unsubscribe semplice e registrato.

• Consenso, fonte, data iscrizione, data conferma e stato conservati.

• Template coerente con Bussola AI.

• Oggetto, preheader e body modificabili prima della pubblicazione.

• Preview desktop/mobile prima dell'invio.

• Log campaign_id, sent_at, errore e stato.

• Webhook del provider per unsubscribe/bounce sincronizzati con Supabase.

## 6.2 Regola AI

AI prepara, umano approva L'Assistente Editoriale può generare oggetto, preheader e corpo newsletter. La campagna può essere predisposta automaticamente, ma l'invio dipende dal publish approvato e dal controllo di sistema.

# 7. Sicurezza dell'Admin Centre

Nascondere il link /admin è utile per pulizia UX, ma non è una misura di sicurezza. L'area deve resistere anche se l'URL è noto.

## 7.1 Autenticazione

☐ Rimuovere qualsiasi link Admin dalla navbar/footer pubblico.

☐ Route /admin protetta: utente non autenticato → login.

☐ Disabilitare self-signup; inizialmente esiste un solo account admin.

☐ Password forte e unica.

☐ MFA TOTP obbligatoria per entrare nelle funzioni amministrative.

☐ Session timeout e logout disponibili.

☐ Recupero account documentato e protetto.

## 7.2 Autorizzazione e database

☐ RLS attiva su tutte le tabelle esposte.

☐ Ruolo anon può leggere solo contenuti status=published e pubblicamente visibili.

☐ Ruolo autenticato non equivale automaticamente ad admin: controllare claim/role.

☐ Service role key usata solo server-side, mai nel browser.

☐ Storage protetto con policy coerenti: pubblico solo per asset pubblici.

☐ Azioni sensibili registrate in audit_logs.

## 7.3 Sicurezza applicativa

☐ CSP e security headers.

☐ Rate limit su login, AI endpoints, form newsletter e API sensibili.

☐ Validazione server-side di tutti gli input.

☐ Protezione da upload file pericolosi: MIME, estensioni, size limit, nomi sanitizzati.

☐ Segreti in Netlify/Supabase environment variables.

☐ Dipendenze aggiornate e vulnerability scanning nel repository.

☐ Backup e procedura di ripristino verificata.

☐ Staging separato dalla produzione.

☐ admin, preview e bozze marcati noindex; robots.txt non considerato una protezione.

## 7.4 Azioni ad alto rischio

| Azione | Regola |
| --- | --- |
| Pubblicare | Conferma esplicita nell'UI; richiedere sessione MFA valida. |
| Inviare newsletter | Mai tool AI autonomo senza il publish approvato o conferma esplicita. |
| Eliminare contenuto | Conferma forte + preferenza per soft-delete/archivio. |
| Cambiare slug di articolo live | Creare redirect 301 e aggiornare canonical. |
| Cambiare ruoli / sicurezza | Fuori dal tool AI standard; operazione amministrativa manuale. |
| Esportare subscriber | Log obbligatorio e accesso ristretto. |

## 7.5 Livello extra opzionale

Se in futuro vuoi un'ulteriore barriera, si può mettere un access gateway davanti a /admin (ad esempio Cloudflare Access). Non sostituisce Supabase Auth/MFA/RLS: è un livello aggiuntivo.

# 8. Assistente Editoriale AI nell'Admin Centre

L'Assistente non viene creato come GPT da usare dentro ChatGPT. È una funzione della tua applicazione: l'Admin Centre costruisce l'interfaccia chat, il backend chiama l'OpenAI API, e il contesto permanente viene gestito dal tuo sistema.

Modello mentale ChatGPT è un'applicazione completa. L'API fornisce l'intelligenza da inserire nella tua applicazione. Il tuo Assistente Editoriale è quindi un prodotto software costruito intorno a un modello OpenAI.

## 8.1 Architettura della chat

Admin UI (chat)
   ↓ messaggio + conversation_id + context_id
Backend autenticato
   ├─ verifica sessione / ruolo
   ├─ carica Instructions correnti
   ├─ abilita KB rilevante
   ├─ dichiara Tools consentiti
   └─ chiama OpenAI Responses API
          ↓
      risposta / tool call
          ↓
Backend esegue tool autorizzato
          ↓
UI mostra risposta in streaming

## 8.2 I quattro livelli permanenti

| Livello | Funzione | Esempi |
| --- | --- | --- |
| Instructions | Definiscono ruolo e comportamento. | Tono, processo editoriale, regole fonti, divieti, criteri SEO. |
| Knowledge Base | Fornisce conoscenza proprietaria/versionata. | Editorial System, Brand, Design System immagini, Newsletter System. |
| Conversation memory | Mantiene continuità multi-turn. | “Prendiamo la seconda idea”, revisioni di uno stesso articolo. |
| Tools | Permettono all'AI di leggere o agire sul sistema. | search_articles, create_draft, update_draft, get_calendar. |

## 8.3 Istruzioni permanenti

Con Responses API le istruzioni vanno considerate configurazione applicativa. Il backend deve allegare sempre la versione corrente delle istruzioni a ogni richiesta; non affidarsi al fatto che un turno precedente le abbia già incluse.

knowledge/
├─ assistant_instructions.md
├─ editorial_system.md
├─ brand_system.md
├─ image_design_system.md
├─ newsletter_system.md
├─ seo_guidelines.md
└─ formations_guidelines.md

• Versionare questi file in GitHub.

• Ogni modifica importante alle istruzioni deve avere una versione e un changelog.

• Separare regole rigide da esempi stilistici.

• Non inserire segreti o dati personali inutili nella KB.

## 8.4 Knowledge Base: strategia consigliata

Usare due fonti diverse in base alla natura dei dati:

| Tipo di conoscenza | Tecnica |
| --- | --- |
| Documenti stabili/versionati | OpenAI File Search / vector store: stile editoriale, brand, design immagini, regole newsletter, SEO. |
| Dati live del CMS | Tool calls verso Supabase: articoli, formazioni, calendario, categorie, stati. |
| Ricerca semantica sugli articoli | Supabase pgvector/embeddings, utile per similarità, link interni e controllo duplicati. |

## 8.5 Memoria conversazionale

• Ogni chat ha un conversation_id.

• Una conversazione può essere generale o collegata a article_id / formation_id.

• La sidebar Admin mostra conversazioni recenti e consente di riaprirle.

• Definire una retention policy; non conservare indefinitamente ciò che non serve.

• Per conversazioni molto lunghe, prevedere compaction/summarization tecnica.

## 8.6 Interfaccia consigliata

ASSISTENTE EDITORIALE
┌──────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Conversazioni│ Chat                          │ Contesto attivo   │
│ + Nuova      │ Tu: ...                       │ Articolo #---     │
│ NotebookLM   │ AI: ...                       │ Categoria        │
│ Piano mese   │                               │ SEO status       │
│ ...          │ [Inserisci] [Crea bozza]      │ Newsletter       │
└──────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┘

• Streaming delle risposte per esperienza simile a ChatGPT.

• Bottoni contestuali per trasformare l'output AI in dati del CMS senza copia/incolla.

• Pannello laterale con contesto attivo: articolo, formazione, campagna.

# 9. Tools dell'Assistente e limiti di autonomia

## 9.1 Tools V1

| Tool | Scopo | Autonomia |
| --- | --- | --- |
| search_articles | Cercare articoli e metadati. | Automatica |
| get_article | Leggere contenuto completo di un articolo. | Automatica |
| search_formations | Leggere formazioni e date. | Automatica |
| get_editorial_calendar | Leggere contenuti programmati. | Automatica |
| create_article_draft | Creare una bozza. | Consentita |
| update_article_draft | Aggiornare campi di una bozza. | Consentita con feedback UI |
| suggest_internal_links | Ricerca semantica e suggerimenti. | Automatica |
| generate_newsletter_draft | Creare campagna bozza. | Consentita |
| generate_seo_fields | Compilare proposta SEO. | Consentita |
| publish_article | Pubblicare contenuto. | Richiede conferma utente |
| send_newsletter | Inviare campagna. | Richiede conferma/trigger publish |
| delete_content | Eliminare contenuto. | Non disponibile V1 o conferma forte |

## 9.2 Principio di conferma

Human-in-the-loop L'AI può preparare, cercare, proporre e modificare bozze. Le azioni con impatto pubblico, commerciale o distruttivo devono richiedere una decisione esplicita nell'interfaccia.

## 9.3 Audit AI

• Registrare quale tool è stato richiesto, da quale conversazione, con quale utente e risultato.

• Non registrare la API key o segreti nei log.

• Per publish/send/delete, registrare anche la conferma UI e l'ID dell'operazione.

# 10. Workflow AI editoriali

## 10.1 Creazione articolo

Idea
→ controllo articoli simili
→ eventuale ricerca/fonti
→ 3 angolazioni
→ scelta umana
→ outline
→ bozza
→ revisione stile Bussola AI
→ SEO
→ link interni
→ newsletter
→ concept immagine
→ preview
→ approvazione
→ pubblicazione

L'Assistente deve privilegiare il processo rispetto alla generazione monolitica di un articolo completo. Questo rende più semplice controllare qualità, fonti, tono e differenziazione.

## 10.2 Funzioni AI prioritarie

| Fase | Funzioni |
| --- | --- |
| V1 | Chat persistente; outline; bozze; titoli; estratto; SEO; newsletter; categorie/tag; creazione/aggiornamento draft. |
| V2 | Ricerca con fonti; similarità archivio; link interni; embeddings; concept immagini; controllo qualità. |
| V3 | Chiedi alla Bussola pubblico; analytics strategist; trasformazione articolo→formazione; suggerimenti piano editoriale. |

## 10.3 Structured output

Per inserire automaticamente l'output nei campi del CMS, l'AI deve restituire dati strutturati quando la funzione lo richiede.

{
  "title": "...",
  "excerpt": "...",
  "category_suggestion": "...",
  "seo_title": "...",
  "seo_description": "...",
  "newsletter_subject": "...",
  "newsletter_preheader": "...",
  "newsletter_body": "..."
}

## 10.4 Design System immagini

• Il file image_design_system.md definisce stile, palette, composizione, soggetto ricorrente, ambientazioni, divieti e formati.

• L'AI usa l'articolo + il Design System per generare il concept/prompt immagine.

• Generazione immagine effettiva può essere integrata in una fase successiva; non è necessaria per il primo MVP.

• Ogni asset deve avere alt text e diritti/uso coerenti con la strategia del progetto.

# 11. API key, backend e sicurezza dell'integrazione AI

La API key è la credenziale che consente al backend di chiamare OpenAI. Non è la chat e non deve mai essere esposta al browser.

CORRETTO
Browser Admin
   ↓
Backend / Edge Function
   ↓ usa OPENAI_API_KEY segreta
OpenAI API

SBAGLIATO
Browser Admin
   ↓ usa OPENAI_API_KEY
OpenAI API

☐ OPENAI_API_KEY in ambiente server-side.

☐ Endpoint AI richiede sessione Supabase autenticata.

☐ Verificare ruolo admin lato server.

☐ Rate limit per evitare abuso/costi.

☐ Timeout e gestione errori.

☐ Budget/usage monitoring.

☐ Modello configurabile tramite environment variable, non hardcoded ovunque.

☐ Loggare request_id e metadati tecnici, non segreti.

# 12. SEO tecnico ed editoriale

## 12.1 Requisiti tecnici

• HTML crawlable per Home, Archivio, Formazioni e articoli. Evitare che il contenuto principale esista solo dopo JavaScript client-side se ciò compromette l'indicizzazione.

• URL canonici con dominio definitivo.

• Sitemap.xml generata solo con URL pubblici/canonici.

• robots.txt coerente; admin/preview/noindex.

• Article structured data JSON-LD sugli articoli.

• Titolo, meta description, Open Graph e immagine sociale.

• 301 redirect quando cambia lo slug di un articolo già live.

• Alt text per immagini.

• Breadcrumb e internal linking dove utile.

• Google Search Console configurata sul dominio definitivo.

## 12.2 Regole editoriali

• Categorie chiare ma non eccessive.

• Cluster tematici e link interni tra contenuti correlati.

• Data pubblicazione e data aggiornamento separate.

• AI può suggerire SEO/link, ma non deve forzare keyword stuffing.

• La sitemap e i dati strutturati derivano dal CMS, non vengono aggiornati a mano.

# 13. Privacy, cookie e conformità

Bussola AI opera da un contesto svizzero; la conformità deve partire dalla LPD/FADP svizzera e valutare anche l'applicabilità del GDPR in base a destinatari, offerta e tracciamenti. Per il testo legale definitivo è opportuna una revisione professionale.

## 13.1 Privacy policy

• Identità e contatto del titolare.

• Categorie di dati trattati.

• Finalità: newsletter, analytics, contatti, eventuali vendite/formazioni, sicurezza/log.

• Fornitori e destinatari: hosting, database, email, analytics, AI.

• Trasferimenti internazionali e garanzie applicabili.

• Tempi/criteri di conservazione.

• Diritti degli interessati e modalità di esercizio.

• Aggiornamenti della policy.

## 13.2 Cookie e analytics

• Inventario tecnico prima del banner: analytics, pixel, embed, video, calendari, form, pagamenti.

• Non installare un banner generico senza sapere quali tecnologie richiedono consenso o informativa.

• Valutare analytics privacy-friendly per ridurre complessità e dipendenza da tracking non essenziale.

• Tenere registro dei servizi esterni e DPA/accordi quando necessari.

## 13.3 Newsletter e dati personali

☐ Consent record / timestamp.

☐ Fonte di iscrizione.

☐ Conferma iscrizione.

☐ Unsubscribe sempre disponibile.

☐ Sincronizzazione bounce/unsubscribe dal provider.

☐ Retention definita per contatti non più attivi.

☐ Nessuna lista email scaricabile/esportabile senza necessità e audit.

# 14. Workflow di sviluppo con Claude Code

Da questo punto in avanti Claude Code è lo strumento operativo principale sulla codebase. Cowork può restare utile per analisi, documentazione e coordinamento, ma tutte le modifiche tecniche devono convergere nel repository GitHub, che costituisce la source of truth del progetto.

## 14.1 Ruolo di Cowork e Claude Code

| Strumento | Ruolo nel progetto | Da usare per |
| --- | --- | --- |
| Claude Cowork | Collaboratore di progetto / orchestrazione | Audit ad alto livello, lettura blueprint, gap analysis, documentazione, scomposizione dei task. |
| Claude Code | Agente di sviluppo principale | Lettura della codebase, modifiche file, refactoring, migrazioni, test, debugging, comandi Git e verifica build. |
| GitHub | Source of truth | Repository ufficiale, commit, branch, cronologia e rollback. |
| Netlify | Deploy | Deploy Preview, build e produzione. |
| Supabase | Backend | Database, Auth, MFA, RLS, Storage e funzioni backend. |

Regola operativa Non far lavorare più agenti contemporaneamente sugli stessi file o sulle stesse migrazioni senza branch e coordinamento. Claude Code è l’esecutore principale del codice.

## 14.2 Passaggio dal progetto Cowork a Claude Code

☐ Conservare integralmente il progetto esistente: nessuna riscrittura da zero.

☐ Verificare che tutti i file attuali siano presenti nella cartella locale e/o nel repository GitHub.

☐ Creare un commit di baseline prima delle modifiche strutturali, ad esempio baseline-before-claude-code.

☐ Aprire la stessa codebase con Claude Code.

☐ Come primo task, chiedere esclusivamente un audit tecnico senza modifiche.

☐ Confrontare il risultato dell’audit con questo Blueprint e produrre una gap analysis.

☐ Procedere per task piccoli, ciascuno su branch dedicato e con criteri di accettazione.

## 14.3 CLAUDE.md e contesto persistente

Creare nella root del repository un file CLAUDE.md con le regole essenziali del progetto. Il documento completo resta in /docs; CLAUDE.md deve essere breve, prescrittivo e aggiornato.

# Bussola AI - regole Claude Code

Leggi docs/Blueprint prima di modifiche architetturali.

- Non riscrivere il progetto da zero.
- Mantieni il design pubblico salvo richiesta esplicita.
- GitHub è la source of truth.
- Netlify è il deployment target.
- Supabase è il backend target.
- Nessun segreto/API key nel frontend o nel repository.
- Ogni modifica DB deve avere una migrazione versionata.
- Prima di modifiche strutturali: piano breve + file coinvolti.
- Dopo ogni task: test, build, riepilogo modifiche e rischi.
- Publish/newsletter/delete richiedono controlli e conferme esplicite.

## 14.4 Struttura documentale nel repository

bussola-ai/
├─ CLAUDE.md
├─ README.md
├─ .env.example
├─ docs/
│  ├─ Bussola_AI_Blueprint_Operativo_v2.docx
│  ├─ architecture.md
│  └─ decisions.md
├─ knowledge/
│  ├─ assistant_instructions.md
│  ├─ editorial_system.md
│  ├─ brand_system.md
│  ├─ image_design_system.md
│  ├─ newsletter_system.md
│  └─ seo_guidelines.md
├─ supabase/
│  └─ migrations/
├─ src/
└─ ...

## 14.5 Ciclo di lavoro per ogni task

1. Definizione del task
2. Branch Git dedicato
3. Claude Code analizza i file coinvolti
4. Piano minimo della modifica
5. Implementazione
6. Test automatici + test locale
7. Verifica build
8. Commit
9. Push GitHub
10. Netlify Deploy Preview
11. Test funzionale / sicurezza
12. Merge su main
13. Deploy produzione
14. Verifica post-deploy

## 14.6 Template di task da dare a Claude Code

OBIETTIVO
[una sola capacità]

CONTESTO
[architettura, file e dipendenze]

REQUISITI FUNZIONALI
- ...
- ...

SICUREZZA
- Auth / RLS / segreti / validazione

DATI
- tabelle / campi / migrazioni

UI
- comportamento atteso

CRITERI DI ACCETTAZIONE
- test 1
- test 2
- test 3

VINCOLI
- non modificare componenti non necessari
- non esporre segreti
- documentare nuove env var
- aggiungere/aggiornare test
- indicare migrazione e rollback

## 14.7 Primo prompt consigliato a Claude Code

Primo task - solo audit Analizza questa codebase senza apportare modifiche. Identifica framework, routing, componenti, dipendenze, dati hardcoded, configurazione Netlify, stato dell’Admin Centre, gestione dei contenuti e rischi di sicurezza. Confronta poi lo stato attuale con il Blueprint Bussola AI e produci una gap analysis con una migrazione incrementale per task indipendenti. Non implementare ancora nulla.

## 14.8 Regole repository e qualità

☐ README con setup locale e comandi principali.

☐ .env.example senza valori segreti.

☐ Migrazioni Supabase versionate e riproducibili.

☐ Cartella /knowledge versionata.

☐ Deploy Preview per modifiche importanti.

☐ Mai modificare manualmente la produzione in modo non replicabile dal repository.

☐ Prima dei task ad alto rischio creare un punto di rollback/commit stabile.

☐ Ogni task termina solo dopo build pulita e verifica dei criteri di accettazione.

# 15. Roadmap operativa e carico di lavoro

La roadmap seguente parte dal progetto già esistente: design e prima versione del sito non vengono ricostruiti. Le ore sono stime operative da usare per pianificare il lavoro con Claude Code; includono supervisione, test e correzioni, non solo generazione del codice.

## 15.1 Stima complessiva

| Livello | Risultato | Stima |
| --- | --- | --- |
| MVP serio | Supabase, Admin sicuro, CMS, articoli/formazioni dinamici, Home automatica. | 25-40 h |
| Versione 1 completa | MVP + programmazione, newsletter affidabile, SEO, privacy, hardening e test. | 45-70 h totali |
| Versione AI completa | V1 + Assistente Editoriale con KB, memoria e tools sul CMS. | 65-100 h totali |

Target consigliato Per arrivare al punto “Bussola AI è un prodotto serio e posso iniziare a pubblicare”, pianifica circa 40-60 ore. L’AI avanzata può essere aggiunta dopo, senza bloccare il lancio.

## 15.2 Roadmap per fasi

| Fase | Lavoro principale | Output / Definition of Done | Ore |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 - Baseline e audit | Congelare versione attuale, commit baseline, audit Claude Code, gap analysis. | Sai esattamente cosa esiste, cosa è hardcoded e cosa migrare. | 2-4 |
| 1 - Foundation | Supabase project, env, staging, schema iniziale, migrazioni. | GitHub + Netlify + Supabase collegati in modo riproducibile. | 3-5 |
| 2 - Sicurezza Admin | Auth, account unico, MFA TOTP, RLS, route /admin, audit base. | Un anonimo/non-admin non può accedere o modificare dati. | 4-7 |
| 3 - CMS articoli | CRUD bozze, editor, categorie/colori, numerazione, media. | Un articolo si crea/modifica dall’Admin senza codice. | 5-8 |
| 4 - CMS formazioni | Tipi, stati, date, featured Home, formazione su misura. | Formazioni gestibili dall’Admin. | 3-5 |
| 5 - Frontend dinamico | Home ultimi 3, Archivio, Formazioni alimentati dal DB. | Il pubblico riflette automaticamente i dati CMS. | 4-7 |
| 6 - Publish engine | Pubblica ora, scheduled_at, numero #, outbox, live check. | Stesso workflow affidabile per immediato e programmato. | 3-5 |
| 7 - Newsletter | Provider ESP, template, opt-in, unsubscribe, webhook, trigger post-live. | Articolo live -> una newsletter, senza doppio invio. | 5-8 |
| 8 - SEO + legal | Sitemap, canonical, Article JSON-LD, Search Console, privacy/cookie. | Base pronta alla produzione e indicizzabile. | 4-7 |
| 9 - Hardening | Bug fixing, security test, backup, recovery, performance. | V1 stabile e verificata. | 5-10 |
| 10 - AI Assistant V1 | Chat Admin, instructions, KB, conversation state, draft/SEO/newsletter tools. | Assistente editoriale usabile nel CMS. | 8-15 |
| 11 - AI Assistant V2 | Ricerca fonti, pgvector, similarità, link interni, image concepts. | Assistente editoriale avanzato. | 6-12 |
| 12 - Evoluzione agentica (futuro) | Task engine, agent loop, planning, checkpoint, retry, guardrail e osservabilità. Eventuale multi-agent solo dopo. | L'Assistente V2 può ricevere obiettivi e completare workflow multi-step mantenendo approvazione umana sui punti sensibili. | 10-20* |

## 15.3 Sequenza consigliata di lavoro

PRIMA PUBBLICAZIONE SERIA
Fase 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5

AUTOMAZIONE EDITORIALE COMPLETA
→ Fase 6 → 7 → 8 → 9

AI
→ Fase 10 → 11

Non aspettare di completare l’intera roadmap per iniziare a pubblicare. Dopo le fasi 0-5 hai già un MVP molto solido: il resto aumenta automazione, affidabilità e capacità editoriali.

## 15.4 Pianificazione per disponibilità

| Disponibilità | Orizzonte indicativo | Obiettivo realistico |
| --- | --- | --- |
| 1-1,5 h al giorno | 5-8 settimane | V1 completa, lavorando in modo costante e con buffer per bug/test. |
| 2 giornate piene a settimana | 3-4 settimane | V1 completa con ritmo concentrato. |
| 15-25 h focalizzate | Prima milestone | MVP con Supabase, Admin protetto, CMS e frontend dinamico. |

## 15.5 Milestone di controllo

☐ M0 - Baseline sicura: repository pulito, backup e audit completato.

☐ M1 - Backend sicuro: Supabase + Auth + MFA + RLS.

☐ M2 - CMS operativo: articoli e formazioni gestibili dall’Admin.

☐ M3 - Sito dinamico: Home/Archivio/Formazioni aggiornati automaticamente.

☐ M4 - Publishing completo: programmazione + newsletter + SEO.

☐ M5 - Production ready: hardening, privacy, backup e test.

☐ M6 - AI V1: Assistente Editoriale con KB/memoria/tools.

## 15.6 Criterio per non perdere tempo

Una fase alla volta Non chiedere a Claude Code “costruisci tutto il backend” o “implementa tutto il blueprint”. Ogni milestone deve essere scomposta in task piccoli, testabili e reversibili. È il modo più rapido per arrivare a una versione realmente affidabile.

# 16. Definition of Done e test di accettazione

## 16.1 Percorso articolo

☐ Creo un articolo in bozza dall'Admin.

☐ L'AI può proporre titolo/outline/SEO/newsletter senza pubblicare.

☐ Programmo l'articolo per una data futura.

☐ Prima dell'orario l'URL non è pubblico né in sitemap.

☐ All'orario, il sistema assegna il numero editoriale, pubblica e aggiorna Home/Archivio.

☐ La pagina live espone metadata e structured data.

☐ Solo dopo la disponibilità live viene inviata una newsletter.

☐ Una modifica successiva non provoca un secondo invio.

☐ L'evento e l'invio sono visibili in audit/log.

## 16.2 Sicurezza

☐ Un visitatore anonimo non accede a /admin.

☐ Un account autenticato ma non admin non può scrivere nel CMS.

☐ L'admin senza MFA completata non può eseguire publish/send sensibili.

☐ La service key non compare nel bundle frontend, DevTools o repository.

☐ Le policy RLS bloccano modifiche anonime anche chiamando direttamente l'API.

☐ Un tentativo di tool AI publish senza conferma viene bloccato.

☐ I log non contengono password, token o API key.

## 16.3 SEO / privacy

☐ Sitemap contiene solo URL pubblici e canonici.

☐ Admin, preview e draft sono noindex/non elencati.

☐ Ogni articolo ha title, description, canonical, OG e Article JSON-LD.

☐ Form newsletter registra consenso/stato e unsubscribe.

☐ Privacy/cookie documentano effettivamente gli strumenti attivi, non template generici.

# 17. Rischi da evitare

| Rischio | Contromisura |
| --- | --- |
| CMS troppo complesso subito | MVP ristretto a articoli, formazioni, newsletter e AI V1. |
| AI che pubblica autonomamente | Conferme obbligatorie e tool permissions. |
| Newsletter inviata prima del deploy | Sequenza live check → send. |
| Doppio invio | Outbox + idempotency key + sent_at. |
| Segreti nel frontend | Solo server-side env. |
| RLS incompleta | Test anon/auth/admin su ogni tabella. |
| SEO su SPA client-only | SSR/SSG o rendering crawlable; verificare HTML finale. |
| KB disallineata | Documenti versionati in Git + processo di sync. |
| Prompt/instructions ingestibili | File modulari, versioni e test di regressione. |
| Vendor lock-in eccessivo | Separare adapter: AI provider, email provider, storage, publish engine. |

# 18. Riferimenti tecnici ufficiali

Riferimenti verificati al 13 agosto 2026. Usare sempre la documentazione ufficiale prima di implementare dettagli soggetti a cambiamento.

R1 — OpenAI — Responses API overview: https://developers.openai.com/api/reference/responses/overview/

R2 — OpenAI — File Search: https://developers.openai.com/api/docs/guides/tools-file-search

R3 — OpenAI — Function calling: https://developers.openai.com/api/docs/guides/function-calling

R4 — OpenAI — Conversation state: https://developers.openai.com/api/docs/guides/conversation-state

R5 — OpenAI — Migrate to Responses API: https://developers.openai.com/api/docs/guides/migrate-to-responses

R6 — Supabase — Row Level Security: https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

R7 — Supabase — MFA TOTP: https://supabase.com/docs/guides/auth/auth-mfa/totp

R8 — Supabase — Edge Functions: https://supabase.com/docs/guides/functions

R9 — Supabase — pgvector: https://supabase.com/docs/guides/database/extensions/pgvector

R10 — Netlify — Continuous deployment / Git: https://docs.netlify.com/deploy/create-deploys/

R11 — Netlify — Scheduled Functions: https://docs.netlify.com/build/functions/scheduled-functions/

R12 — Google Search — Article structured data: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/article

R13 — Google Search — Build and submit a sitemap: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/sitemaps/build-sitemap

R14 — Google Search — Canonical URLs: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/consolidate-duplicate-urls

R15 — FDPIC/EDÖB — Privacy statements on the internet: https://www.edoeb.admin.ch/en/privacy-statements-on-the-internet

R16 — FDPIC/EDÖB — Guidelines on data processing using cookies: https://www.edoeb.admin.ch/en/guidelines-on-data-processing-using-cookies

# 19. Prossime azioni immediate

Ordine pratico da seguire adesso per spostare il progetto da Cowork a Claude Code senza perdere il lavoro già svolto.

☐ Salvare/verificare tutti i file del progetto attuale.

☐ Assicurarsi che il progetto sia su GitHub.

☐ Creare il commit/tag di baseline prima del passaggio a Claude Code.

☐ Aggiungere questo Blueprint v2 nella cartella /docs.

☐ Creare CLAUDE.md con le regole essenziali del progetto.

☐ Aprire il repository con Claude Code.

☐ Eseguire il primo audit tecnico senza modifiche.

☐ Tradurre la gap analysis in task della Fase 1 e Fase 2.

☐ Non iniziare l’Assistente AI prima che CMS, sicurezza e publish engine siano stabili.

Prossimo comando a Claude Code Inizia dall’audit della codebase attuale e confrontala con il Blueprint operativo v2. Non modificare nulla finché non hai prodotto la gap analysis e il piano incrementale.

Fine documento - Blueprint operativo Bussola AI v2.1

# 20. Evoluzione futura: da Assistente Editoriale ad Agente AI

L'architettura dell'Assistente Editoriale deve essere progettata fin dall'inizio in modo da poter evolvere in futuro verso un vero agente AI senza rifare il CMS o sostituire la knowledge base. L'agente è una fase successiva e opzionale: non è necessaria per il lancio di Bussola AI.

Decisione architetturale Costruire ora un Assistente Editoriale solido con Instructions + Knowledge Base + Conversation Memory + Tools. Aggiungere autonomia agentica soltanto quando CMS, pubblicazione, newsletter, sicurezza e tool sono stabili.

## 20.1 Assistente vs Agente: differenza tecnica

| Aspetto | Assistente Editoriale | Agente AI |
| --- | --- | --- |
| Input principale | Richiesta/messaggio dell'utente. | Obiettivo da raggiungere. |
| Flusso | Conversation-driven: l'utente guida i passaggi. | Goal-driven: il sistema pianifica ed esegue più passaggi. |
| Tools | Può usare tools e modificare bozze. | Usa più tools in sequenza all'interno di un agent loop. |
| Autonomia | Bassa/media. | Media/alta, entro guardrail definiti. |
| Stato | Conversazione + contesto articolo. | Task state persistente + step + risultati + retry. |
| Conferme | Frequenti durante il lavoro. | Checkpoint nei punti sensibili. |
| Esecuzione | Tipicamente sincrona e interattiva. | Può gestire workflow multi-step e riprendere task interrotti. |
| Uso consigliato | Creazione, revisione, SEO, newsletter, ricerca, draft. | Preparazione end-to-end di una nuova uscita o altri obiettivi complessi. |

## 20.2 Evoluzione prevista

FASE A — ASSISTENTE AI
"aiutami a fare"
Instructions + KB + Memory + Tools
        ↓
FASE B — WORKFLOW SEMI-AGENTICO
"esegui questo workflow"
più tools consecutivi + checkpoint
        ↓
FASE C — AGENTE AI
"raggiungi questo obiettivo"
planning + task state + agent loop + retry
        ↓
FASE D — MULTI-AGENT (solo se serve)
orchestratore + agenti specialistici + handoff

## 20.3 Cosa viene riutilizzato

• Le istruzioni editoriali e le regole di Bussola AI.

• La Knowledge Base: Editorial System, Brand System, Image Design System, Newsletter System e SEO.

• Le conversazioni e il contesto dei contenuti.

• I tool già sviluppati per leggere articoli, creare bozze, generare SEO/newsletter e consultare il calendario.

• Supabase, il modello dati, l'Admin Centre e la sicurezza applicativa.

• Il backend che media le chiamate OpenAI e protegge API key e autorizzazioni.

## 20.4 Componenti da aggiungere per l'agente

| Componente | Funzione |
| --- | --- |
| Task engine | Crea e gestisce task persistenti indipendenti dalla singola chat. |
| Task state | Memorizza goal, stato corrente, step completati, errori e output. |
| Planner | Scompone un obiettivo in passaggi eseguibili. |
| Agent loop | Alterna modello → tool → risultato → nuovo ragionamento fino al completamento o checkpoint. |
| Checkpoint | Ferma il workflow quando è richiesta una decisione umana. |
| Retry / recovery | Gestisce errori temporanei e ripresa di un task. |
| Guardrail | Limiti di autonomia, costi, tools, fonti e operazioni consentite. |
| Observability | Log, tracing, costi, tool call, tempi e ragioni degli stop. |
| Scheduler | Avvia task sulla base di calendario o condizioni definite. |
| Handoff | Solo in futuro: passaggio tra agenti specialistici. |

## 20.5 Esempio futuro per Bussola AI

OBIETTIVO
"Prepara la prossima uscita di Bussola AI."

AGENTE
1. Legge il calendario editoriale
2. Controlla gli articoli già pubblicati
3. Ricerca temi/fonti
4. Seleziona un'angolazione coerente
5. Crea outline
6. Scrive la bozza
7. Applica lo stile Bussola AI
8. Prepara SEO
9. Prepara newsletter
10. Prepara concept immagine
11. Salva tutto come draft nel CMS
12. STOP → richiede approvazione

## 20.6 Limiti di autonomia consigliati

☐ L'agente può leggere il CMS e creare/modificare bozze.

☐ Può preparare campagne newsletter ma non inviarle autonomamente.

☐ Non pubblica articoli senza checkpoint e conferma esplicita.

☐ Non elimina contenuti in autonomia.

☐ Non modifica ruoli, policy RLS, configurazioni di sicurezza o segreti.

☐ Ogni task agentico deve avere un limite massimo di tool call, tempo e costo.

☐ Le operazioni sensibili devono essere registrate nell'audit log.

## 20.7 Multi-agent: possibile, ma non obiettivo iniziale

Solo se il volume editoriale lo giustifica, l'agente singolo potrà evolvere in un sistema con orchestratore e agenti specialistici (Research, Copywriting, SEO, Review). Questa architettura non va implementata preventivamente: aggiunge complessità, costi, debugging e necessità di osservabilità.

Editorial Orchestrator
├─ Research Agent
├─ Writing Agent
├─ SEO Agent
└─ Review Agent
        ↓
Checkpoint umano

## 20.8 Criteri per decidere quando passare all'agente

☐ Il CMS è stabile e le API interne hanno contratti chiari.

☐ I tool dell'Assistente sono testati e idempotenti.

☐ Pubblicazione e newsletter hanno già checkpoint affidabili.

☐ Esistono audit log, monitoring e gestione errori.

☐ Il workflow editoriale è sufficientemente ripetibile da poter essere automatizzato.

☐ Il beneficio dell'autonomia supera realmente la maggiore complessità operativa.

Indicazione di roadmap La Fase 12 'Evoluzione agentica' è futura e non rientra nelle stime di lancio/MVP. Le 10-20 ore indicate sono una prima stima per un singolo agente editoriale controllato; un'eventuale architettura multi-agent va stimata separatamente.

Aggiornamento v2.1 — introdotta la roadmap futura Assistente → Agente AI.